## Slide 1
Некрасов Константин Олегович
Директор по разработке ML-моделей
АО «Газпромбанк»
Блог: Labalgo
Оценка собственных ресурсов
НИР
Notes: Титульный слайд
Титульный слайд

## Slide 2
01
Карта компетенций
02
Матрица ресурсов и доступа
03
Бюджет времени и сложности
04
Неудачная оценка
05
Матрица реализуемости темы
06
Обобщение самооценки
План занятия

## Slide 3: 01. Карта компетенций

## Slide 4: Компетенции
Компетенция | Какой уровень нужен | Мой уровень | На чем основана оценка | Что делать с дефицитом
Python и обработка данных | 2 | 2 | Использовал в учебных и рабочих проектах | Достаточно для старта
Работа с готовыми ML-моделями | 2 | 1 | Прошел курс, мало самостоятельной практики | Сделать небольшой тестовый эксперимент
Статистическое сравнение результатов | 2 | 0 | Практического опыта нет | Освоить базовые методы и заранее обсудить с руководителем
Работа с Git | 1 | 2 | Регулярно использую | Дополнительной подготовки не требуется

## Slide 5: 02. Матрица ресурсов и доступа

## Slide 6
Ресурсы и доступ
Ресурс | Зачем он нужен | Текущий статус | От кого зависит | Возможная замена
Датасет фишинговых сообщений | Основной эксперимент | Доступ подтвержден | Не зависит | Можно дополнить открытыми корпусами
Доступ к LLM API | Генерация тестовых сообщений | Вероятно доступен | Внешний сервис | Локальная открытая модель
GPU | Запуск части моделей | Неопределенно | Лаборатория / облако | Использовать готовые модели без обучения с нуля
Реальные данные SOC | Проверка на реальном контексте | Недоступно | Компания | Тестовый стенд и открытые данные

## Slide 7: 03. Бюджет времени и сложности

## Slide 8: Бюджет времени и сложности
Этап | Что должно быть готово | Реалистичная оценка времени | Что может задержать
Уточнение источников и методов | Выбран набор сравниваемых подходов | 1-2 недели | Нужно расширить поиск
Подготовка данных | Очищенный и описанный датасет | 2 недели | Проблемы с качеством и разметкой
Базовый эксперимент | Получены исходные метрики | 1 неделя | Ошибки в воспроизведении метода
Основной эксперимент | Результаты по выбранным сценариям | 2-3 недели | Нужно повторить серии запусков
Анализ результатов | Таблицы, графики, интерпретация | 1-2 недели | Метрики дают неоднозначный результат
Notes: Фото

## Slide 9: 04. Неудачная оценка

## Slide 10: Все, что может провалиться, проваливается
Риск | Вероятность | Последствия | Что можно сделать заранее
Не удастся получить реальные данные | 3 | 3 | Сразу строить эксперимент так, чтобы его можно было провести на открытом или синтетическом наборе
Недостаточно вычислительных ресурсов | 2 | 2 | Использовать готовую модель и отказаться от обучения с нуля
Результаты разных запусков нестабильны | 2 | 3 | Заложить повторные серии экспериментов и фиксировать параметры
Внешний API изменит условия доступа | 1 | 3 | Сохранить тестовый набор заранее и предусмотреть локальную альтернативу
Notes: Фото

## Slide 11: 05. Матрица реализуемости темы

## Slide 12
Реализуемость темы
Критерий | 0 баллов | 1 балл | 2 балла | 3 балла
Компетенции | Большинство ключевых компетенций отсутствует | Есть несколько серьезных дефицитов | Основные навыки есть, пробелы можно закрыть | Компетенций достаточно для самостоятельной работы
Данные | Нужных данных нет | Доступ не подтвержден и сильно зависит от других | Есть реалистичный способ получить данные | Данные уже доступны
Инструменты и инфраструктура | Критические ресурсы недоступны | Есть существенные ограничения | Ограничения можно обойти | Все основные ресурсы доступны
Время | Работа явно не помещается в срок | Сроки очень напряженные | План реалистичен при дисциплине | Есть временной резерв
Внешние зависимости | Работа полностью зависит от третьей стороны | Зависимостей много | Зависимости контролируемы | Исследование почти автономно
Проверяемость результата | Неясно, как доказать результат | Критерии оценки слабые | Есть понятная схема проверки | Результат измерим и воспроизводим

## Slide 13: 06. Обобщение самооценки

## Slide 14: Практический совет
Разработка системы автоматического обнаружения фишинговых сообщений, созданных с использованием LLM
Сравнительная оценка методов обнаружения фишинговых сообщений, сгенерированных большими языковыми моделями
Notes: Фото